실증적SW개발프로젝트 주간보고 (8주차)

작성일: 2026/10/25   팀명: 내친구, 지성

| 팀 활동 보고 | 활동일시 | 2026.10.19 ~ 2026.10.25 |
| --- | --- | --- |
|  | 장 소 |  |
|  | 참석자 | 나지성,송지석,김단,이조영,조성민 |
|  | 특이사항 | iOS 재제출, 보고서 한글(HWPX) 출력 도입, 홍보 배너 사이트 구축 |
| 이번주 진행사항 | 1. 개발내용 ● 스토어 출시 마무리 및 운영 대응 ■ App Store 자동 심사 반려(가이드라인 5.1.1, 앱이 쓰지 않는 마이크·항상 위치·Face ID 권한 문구 포함) 원인을 찾아 권한 문구를 제거하고 iOS 1.0.0(빌드 4) 재제출(10/19) ■ Android 1.0.0(versionCode 5)으로 Play 프로덕션 교체: 사진 일괄 등록 시 사진 위치(GPS)가 지워지던 문제, 시트가 열린 채 뒤로 가면 앱이 닫히던 문제, 앱 버전 표시 오류 수정 반영 ■ 서버 재배포로 10/17 이전 업로드 파일(사진·위치도·문서)이 유실된 사고를 확인하고 심사 계정 사진 재업로드, 저장소 영구 보존 조치를 백엔드에 요청 ● 보고서 한글(HWPX) 출력 연동 및 호환성 검증 ■ 서버 HWPX 생성 API의 운영 배포를 확인하고 앱의 보고서 공유·내려받기 형식에 한글 문서를 추가 ■ 서버가 만든 HWPX가 한글 2022에서 "손상된 파일"로 열리지 않는 문제를 실제 프로그램으로 한 항목씩 바꿔 가며 확인해 원인 2가지(문서 구역 수 누락, 사진 포함 표시 누락) 규명 ■ 백엔드에서 HWPX 패키지 설정·버전 정보·글꼴 참조를 수정하고, 폴라리스 오피스에서도 열리도록 파일 구조를 보완한 뒤 자동 점검 스크립트 추가 ● 보고서 출력본(PDF·Word·HWPX) 쪽 배치 개선 ■ 실제 보고서로 세 형식의 출력본을 열어 쪽 넘김 문제를 실측: PDF는 쪽 끝 사진이 약 28% 잘리고 제목만 쪽 끝에 남음, Word는 사진 설명이 다음 쪽으로 분리, HWPX는 같은 보고서가 PDF 2쪽 대비 4쪽 ■ 형식별 문제와 권장 사진 크기를 정리해 백엔드 요청 문서로 전달 ■ 백엔드에서 세 형식이 같은 쪽 배치 계산을 쓰도록 공통화하여 사진과 설명이 한 쪽 안에 들어가게 수정하고, 배치 점검 스크립트 추가 ● 보고서 위치도 표시 품질 개선 ■ Android에서 위치도 캡처의 둥근 모서리 바깥이 투명으로 찍혀 문서에서 네 모서리가 검게 나오던 문제를 캡처 영역 배경색 지정으로 해결 ■ 문서 속 위치도가 띠처럼 납작하던 문제를 세로 높이 확대(152→200)로 개선하고, 현장 핀이 주변 길·건물을 가리지 않으면서 지도 아이콘과 구분되도록 크기 조정 ■ Android 에뮬레이터에서 캡처 원본을 직접 측정해 수정 효과 확인, Word 출력본의 위치도 비율 왜곡은 백엔드 요청으로 전달 ● 서비스 홍보용 배너 웹사이트 구축 ■ 신규 리포지토리(mfz_banner)를 만들고 디자인 기준 자료를 바탕으로 소개 페이지 9개 섹션(첫 화면, 불편 세 가지, 보고서가 만들어지는 흐름, 지도, 쓰임새, 비교표, 수상과 만든 사람들, 마무리, 바닥글) 구현 ■ 시안 대비 화면 차이, 레이아웃, 접근성, 문구를 확인하는 자동 테스트 4종을 갖추고 휴대폰~데스크톱 화면 폭별 배치 정리 ■ 검색·공유용 메타 정보와 미리보기 이미지, 아이콘을 추가하고, 문구·비교표 등 팀 확인이 필요한 항목 정리 2. 팀원별 활동내용 - 나지성 (팀장, 프론트 담당) – iOS 재제출·Android 갱신 배포, HWPX 출력 연동, 출력본 문제 실측·원인 규명, 위치도 개선, 배너 사이트 구현 - 송지석 (팀원, 백엔드 담당) – HWPX 손상 수정, 출력본 3종 쪽 배치 공통화, 파일 유실 원인 점검 - 김단 (팀원, UI/UX 담당) – 출력본 사진 배치·위치도 표시 검토, 문서 양식 개선 의견 정리 - 조성민 (팀원, UI/UX 담당) – 배너 사이트 구성·문구 검토, 비교표 유사 서비스 정보 확인 - 이조영 (팀원, UI/UX 담당) – UI 디자인 총괄, 배너 사이트 디자인 기준 검토·시안 일치 확인 |  |
| 개발계획 대비 진행현황 | …. 계획; 진행 상태; 비고. 스토어 출시; 완료; iOS 1.0.0(4) 재제출, Android 1.0.0(vc5) 프로덕션 교체, 심사 결과 대기. UI 확립 및 디자인 개선; 완료; 2차 개편 반영 완료, 보고서 위치도 표시 품질 개선. 프론트/백엔드 개발; 진행 중; HWPX 출력 연동 완료, 출력본 쪽 배치 개선 반영 후 형식별 재검증 중. 중간 발표 대비; 진행 중; 발표용 화면 캡처(현장 지도·사진 일괄 등록 등) 제작. 홍보 배너 사이트; 진행 중; 9개 섹션 초안 구현 및 자동 검증 완료, 문구 확인·배포 도메인 결정 대기. (개발계획을 1~2주 단위로 분할하고, 개발 아이템별로 세분한 후 초과달성, 달성, 지연을 표현하세요. 테이블, PPT 도표, 엑셀 등 사용하는 툴은 자유롭게 선택하세요.) |
| 다음주 계획 | - 개선된 보고서 출력본(PDF·Word·HWPX) 재검증 및 위치도 비율 문제 해결 - iOS 심사 결과 대응 및 업로드 파일 영구 보존 조치 확인 - 배너 사이트 확인 항목(문구·비교표) 확정 및 배포, 스토어 링크 연결 - 발표 자료 구성 및 시연 시나리오 준비 (개발 아이템별로 세분한 후 아이템별로 다음주 계획을 작성하세요.) |  |
| 주요 결과물 | 기존 리포지토리 유지: https://github.com/my-friend-jiseong/mfz_backend https://github.com/my-friend-jiseong/mfz_frontend https://github.com/my-friend-jiseong/mfz_banner (홍보 배너 사이트, 신규) UI/UX figma 결과물 : https://www.figma.com/design/r9YKeLVtuTDY1zRLEHbb1c/%EC%9D%BC%EA%B0%80%EC%9A%94-UI---%EA%B0%9C%EC%84%A0%EC%95%88-v2?node-id=0-1&t=un5vqrGz1ctbQ5sJ-1 (비밀번호 : 0000) |  |