실증적SW개발프로젝트 주간보고 (4주차)

작성일: 2026/09/27   팀명: 내친구, 지성

| 팀 활동 보고 | 활동일시 | 2026.09.21 ~ 2026.09.27 |
| --- | --- | --- |
|  | 장 소 |  |
|  | 참석자 | 나지성,송지석,김단,이조영,조성민 |
|  | 특이사항 | UI 구조 단순화 및 디자인 개선 |
| 이번주 진행사항 | 1. 개발내용 ● UI 구조 단순화 및 디자인 개선 ■ 화면 내 중복되거나 기능이 유사한 컴포넌트를 통합하고, 불필요한 UI 요소를 축소하여 화면 구성 간소화 ■ 주요 기능의 배치와 정보 우선순위를 조정하여 핵심 작업에 대한 접근성 개선 ■ 버튼, 입력 필드, 상태 표시 등 공통 UI 요소의 스타일과 표현 방식 정비 ● 사용자 워크플로우 정리 및 화면 설계 확립 ■ 주요 업무 시나리오를 기준으로 화면 진입, 정보 입력, 결과 확인까지의 사용자 흐름 정리 ■ 중복 이동과 불필요한 입력 단계를 검토하고, 작업 흐름에 맞춰 화면 간 연결 구조 개선 ■ UI 피드백을 종합하여 디자인 개선안을 확정하고, 후속 구현을 위한 화면별 변경사항 정리 ● 프론트엔드·백엔드 요구사항 명세 작성 ■ 확정된 UI를 기준으로 화면별 기능, 표시 데이터, 사용자 액션 및 처리 조건 정의 ■ 입력 필드의 필수 여부, 데이터 형식, 유효성 검증 조건 등 프론트엔드·백엔드 간 공통 기준 정리 ■ UI 변경에 따른 API 연동 및 데이터 처리 요구사항을 구분하여 개발 반영 범위 명세화 ● UI 정합성 및 사용성 검토 ■ 화면별 필드명, 표시 항목, 입력 조건의 일관성을 점검하고 개선사항 도출 ■ 버튼 명칭, 안내 문구, 정보 배치가 실제 업무 흐름과 부합하는지 검토 ■ 디자인 검토 의견을 취합하고 구현 단계에서 확인할 항목 정리 ● 기존 서비스 유지보수 및 후속 개발 방향 정립 ■ 프론트엔드 주요 화면의 렌더링, 화면 전환 및 상태 관리 흐름 점검 ■ 백엔드 API의 요청·응답 구조, 입력값 검증 및 예외 처리 현황 검토 ■ 기존 기능의 유지보수 범위와 신규 UI 반영 범위를 구분하고, 작업 의존성을 고려한 개발 우선순위 정리 2. 팀원별 활동내용 - 나지성 (팀장, 프론트 담당) – 팀 전체 개발 방향 정립. 기존 프론트엔드의 화면 전환, 상태 관리 및 API 연동 흐름을 점검하는 유지보수 수행. 확정된 디자인의 구현 가능성과 기존 공통 컴포넌트 재사용 범위를 검토하고 후속 개발 작업 정리 - 송지석 (팀원, 백엔드 담당) – 기존 백엔드 API 및 데이터 처리 로직에 대한 유지보수와 동작 점검 수행, 요청 파라미터 검증, 오류 응답 및 예외 처리의 일관성을 검토하고 보완 필요사항 정리. 요구사항에 따른 응답 데이터와 입력 항목의 변경 영향을 검토하고 API 수정·확장 범위 정리 - 김단 (팀원, UI/UX 담당) – UI 시안을 검토하여 정보 배치, 입력 편의성 및 안내 방식에 대한 피드백 제시, 각 화면 표시 기준 정합성 점검, 화면 간 중복,누락 항목과 입력 조건의 불일치 여부 검토, 개선사항 정리 - 조성민 (팀원, UI/UX 담당) – UI 디자인에 대한 사용성 피드백 및 개선 방향 제시, 버튼·입력 요소·안내 문구의 일관성과 주요 기능의 접근성을 검토하고 수정 의견 정리 제안된 개선사항을 사용자 작업 흐름과 비교하여 검토 - 이조영 (팀원, UI/UX 담당) – UI 디자인 전반을 총괄, 중복 컴포넌트 통합 및 화면 구성 간소화 주도. 주요 화면의 레이아웃과 공통 디자인 요소를 정비, 사용자 워크플로우 및 화면 전환 흐름 정리 |  |
| 개발계획 대비 진행현황 | …. 계획; 진행 상태; 비고. 스토어 출시; 완료; 앱 스토어 출시 완료 및 기존 서비스 유지보수 수행. UI 확립 및 디자인 개선; 완료; UI 구조 간소화, 디자인 개선안 확정 및 사용자 워크플로우 정리 완료. 프론트/백엔드 개발; 예정; 확정된 UI 요구사항을 기준으로 화면 구현 및 API 수정/연동 착수 예정. 중간 발표 대비; 예정; 발표 자료 구성 및 시연 시나리오 준비 전. 웹 확장 계획; 검토 중; 웹 환경 서비스 확장 가능성과 추가 개발 범위 검토. (개발계획을 1~2주 단위로 분할하고, 개발 아이템별로 세분한 후 초과달성, 달성, 지연을 표현하세요. 테이블, PPT 도표, 엑셀 등 사용하는 툴은 자유롭게 선택하세요.) |
| 다음주 계획 | - UI 요구사항에 따른 프론트엔드 개발(화면 레이아웃 및 공통 컴포넌트 수정) - UI 요구사항에 따른 백엔드 개발(기존 API의 요청·응답 항목 수정 및 필요한 기능 확장) - 현장 공무원 면담 및 고객 요구사항 확인 - 프론트엔드·백엔드 연동 및 검증 (개발 아이템별로 세분한 후 아이템별로 다음주 계획을 작성하세요.) |  |
| 주요 결과물 | 기존 리포지토리 유지: https://github.com/my-friend-jiseong/mfz_backend https://github.com/my-friend-jiseong/mfz_frontend UI/UX figma 결과물 : https://www.figma.com/design/r9YKeLVtuTDY1zRLEHbb1c/%EC%9D%BC%EA%B0%80%EC%9A%94-UI---%EA%B0%9C%EC%84%A0%EC%95%88-v2?node-id=0-1&t=un5vqrGz1ctbQ5sJ-1 (비밀번호 : 0000) |  |