실증적SW개발프로젝트 주간보고 (5주차)

작성일: 2026/10/04   팀명: 내친구, 지성

| 팀 활동 보고 | 활동일시 | 2026.09.28 ~ 2026.10.04 |
| --- | --- | --- |
|  | 장 소 |  |
|  | 참석자 | 나지성,송지석,김단,이조영,조성민 |
|  | 특이사항 | UI 개편 구현 및 개편 버전 APK 배포 |
| 이번주 진행사항 | 1. 개발내용 ● 확정 UI(개선안 v2) 기반 프론트엔드 화면 구현 ■ 디자인 개선안과 요구사항 명세 v2를 기준으로 외근·현장·보고서·내 정보 화면 전반을 단계별로 개편 ■ 토스트, 액션 시트, 확인 대화상자, 하단 액션 바, 인라인 제목 편집, 스와이프 삭제 등 공통 컴포넌트 7종 신설 ■ 체크인, 방문 수정, 외근 정리, 보고서 작성(현장 순서 지정), 현장 보고 편집의 화면 흐름을 명세에 맞춰 재구성 ● 백엔드 API 계약 검증 및 요구사항 전달 ■ 운영 API를 직접 호출하여 신규 UI에 필요한 기능의 지원 여부 확인(방문 사진 지원, 방문 메모·방문 삭제 미지원 등) ■ 서버 미지원 기능은 프론트엔드에서 우회 또는 안내 처리하여 앱이 정상 동작하도록 선조치 ■ 백엔드 요청사항 11건(방문 삭제, 방문 메모, 현장 삭제 규칙, 인증서 자동 갱신 확인 등)을 우선순위별 전달 문서로 정리 ● 디자인 정합성 검토 및 수정 ■ 디자인 시안의 화면 프레임 57개와 구현 화면을 섹션별로 대조하여 문구·배치·버튼·아이콘 불일치 항목 도출 ■ 날짜 표기, 하단 액션 바, 탭바 아이콘, 헤더 정렬, 빈 화면·로딩 화면 등 불일치 항목 일괄 수정 후 재검토 ■ 디자인 시안 내부에서 표기가 엇갈리는 항목은 디자이너 논의 목록으로 정리 ● 실기기(Android) 테스트 및 결함 수정 ■ 배포 전 테스트 계획(14개 시나리오)을 수립하고 Android 에뮬레이터에서 실행 ■ 키보드가 입력칸을 가리는 문제, 상단 이중 여백, 체크인 입력값 잔존 등 실기기에서만 드러난 결함 5건 수정 ■ 요구사항 명세 수락 기준 19개 중 18개 충족 확인(방문 삭제 1건은 백엔드 지원 대기) ● 배포 및 기존 서비스 유지보수 ■ 빌드 환경(Node 버전) 변경으로 실패하던 자동 배포 파이프라인 수정 ■ 개편 버전 APK 배포(9/30), 디자인 정합성 수정 반영 APK 배포(10/1) ■ 보고서 목록의 방문 건수가 0건으로 표시되던 오류 등 데이터 표시 결함 수정 2. 팀원별 활동내용 - 나지성 (팀장, 프론트 담당) – 요구사항 명세 v2 기반 UI 개편 계획 수립 및 프론트엔드 화면 구현 총괄. 운영 API 검증으로 백엔드 미지원 기능을 파악해 선조치하고 백엔드 전달 문서 작성. 실기기 테스트, 디자인 시안 대조 수정 및 APK 배포 수행 - 송지석 (팀원, 백엔드 담당) – 프론트엔드 전달 문서의 백엔드 요청사항(방문 삭제·방문 메모·현장 삭제 규칙 등) 검토 및 API 수정·확장 범위 산정. 기존 API 유지보수 및 운영 서버 상태 점검 - 김단 (팀원, UI/UX 담당) – 개편 화면 구현 결과를 디자인 시안과 비교 검토하여 표시 항목·입력 조건의 불일치 여부 점검, 수정 의견 정리 - 조성민 (팀원, UI/UX 담당) – 개편 화면의 버튼·안내 문구·정보 배치에 대한 사용성 검토 및 개선 의견 제시, 디자이너 논의 항목 검토 - 이조영 (팀원, UI/UX 담당) – UI 디자인 총괄. 구현 과정에서 제기된 디자인 시안 내부 표기 불일치 항목(배지 표기, 하단 바 여백 등) 검토 및 시안 보완 |  |
| 개발계획 대비 진행현황 | …. 계획; 진행 상태; 비고. 스토어 출시; 완료; 출시 서비스 유지보수 지속, 자동 배포 파이프라인 수정. UI 확립 및 디자인 개선; 완료; 디자인 시안과 구현 화면 대조 검토 및 불일치 항목 수정 완료. 프론트/백엔드 개발; 진행 중; 프론트엔드 UI 개편 구현·배포 완료(APK), 백엔드 API 확장 요청 11건 전달 후 반영 대기. 중간 발표 대비; 예정; 발표 자료 구성 및 시연 시나리오 준비 전. 웹 확장 계획; 검토 중; 웹 환경 서비스 확장 가능성과 추가 개발 범위 검토. (개발계획을 1~2주 단위로 분할하고, 개발 아이템별로 세분한 후 초과달성, 달성, 지연을 표현하세요. 테이블, PPT 도표, 엑셀 등 사용하는 툴은 자유롭게 선택하세요.) |
| 다음주 계획 | - 백엔드 API 확장(방문 삭제·방문 메모·현장 삭제 규칙) 및 프론트엔드 연동 - 디자이너 논의 항목 확정 및 반영(오프라인 표시, 배지 표기 등) - 현장 공무원 면담 및 고객 요구사항 확인 - 중간 발표 자료 구성 및 시연 시나리오 준비 (개발 아이템별로 세분한 후 아이템별로 다음주 계획을 작성하세요.) |  |
| 주요 결과물 | 기존 리포지토리 유지: https://github.com/my-friend-jiseong/mfz_backend https://github.com/my-friend-jiseong/mfz_frontend UI/UX figma 결과물 : https://www.figma.com/design/r9YKeLVtuTDY1zRLEHbb1c/%EC%9D%BC%EA%B0%80%EC%9A%94-UI---%EA%B0%9C%EC%84%A0%EC%95%88-v2?node-id=0-1&t=un5vqrGz1ctbQ5sJ-1 (비밀번호 : 0000) |  |